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Příloha č 2. - Webové stránky pro podpořené případy projektu JCTT a pozáruční servis
Harmonogram zakázky Webové stránky pro podpořené případy projektu JCTT a pozáruční servis
	Vytvoření webových stránek pro podpořené případy projektu JCTT
	Termín
	Podléhá schválení ze strany objednatele


	Vytvoření prototypu jednotlivých stránek podpořených případů (architektonický návrh, který definuje funkce, obsah stránek webu a rozložení jednotlivých prvků)
	max. 15 pracovních dnů po podpisu smlouvy
	ano

	Zpracování grafiky
	max. 30 dnů po podpisu smlouvy
	ano

	Programování
	min. 15 pracovních dnů po podpisu smlouvy
	ne

	Spuštěním webu v ostrém provozu (Ukončení včetně předání závěrečného předávacího protokolu) 
	max. 45 pracovních dnů po podpisu smlouvy
	ano


� Na činnosti podléhající schválení ze strany objednatele bude vystaven písemný protokol o předání dané části díla, který předloží zpracovatel. 
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